СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

КОРОХОТКИНСКОГО

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

СМОЛЕНСКОГО РАЙОНА СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

Р Е Ш Е Н И Е

26.12. 2016 года                                                                           № 31

О продлении срока реализации и внесении изменений в муниципальную целевую программу «Развитие дорожно-транспортного комплекса на территории муниципального образования Корохоткинского сельского поселения Смоленского района Смоленской области на 2014 -2016 годы»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», в целях реализации положений Федерального закона от 08 ноября 2007 г. № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», Федеральным законом от 10 декабря 1995 года № 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения», руководствуясь Уставом муниципального образования Корохоткинского сельского поселения Смоленского района Смоленской области, Совет депутатов Корохоткинского сельского поселения Смоленского района Смоленской области

РЕШИЛ:

- Продлить срок реализации муниципальной целевой программы «Развитие дорожно-транспортного комплекса на территории муниципального образования Корохоткинского  сельского поселения Смоленского района Смоленской области на 2014 - 2016 годы» (далее именуется Программа) до 2020 года;

- Внести изменения в раздел 4 «Разделы Программы и объёмы их финансирования по источникам финансирования и годам» муниципальной целевой программы «Развитие дорожно-транспортного комплекса на территории муниципального образования Корохоткинского сельского поселения Смоленского района Смоленской области на 2014 – 2016 годы».  (Приложение № 1)

3.   Контроль за исполнением настоящего решения возложить на Главу Корохоткинского сельского поселения Смоленского района Смоленской области

4.   Настоящее решение вступает в силу с момента его обнародования.

Глава муниципального образования

Корохоткинского сельского поселения

Смоленского района

Смоленской области                                                                В.Н.Алексеенков

- Приложение № 1

- к решению Совета депутатов

- Корохоткинского сельского поселения

- Смоленского района Смоленской области

- от 26.12.2016 г. № 31

- Разделы Программы и объёмы их финансирования по источникам финансирования и годам»

| - Наименование мероприятий | - Сроки исполнения | - Источники и объёмы финансирования по годам (тыс.руб.) |  | - Исполнители |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | - годы | - Объём средств |  |
| - Организация общественной поддержки мероприятий по повышению безопасности дорожного движения |  |  |  |  |
| - Издание и распространение целевой печатной продукции по пропаганде безопасности дорожного движения (памятки, буклеты) | - 2017 - 2020 | - 2017 | - 1,5 | - Администрация Корохоткинского сельского поселения Смоленского района Смоленской области |
|  |  | - 2018 | - 1,5 |  |
|  |  | - 2019 | - 1,5 |  |
|  |  | - 2020 | - 1,5 |  |
| - Развитие сети автомобильных дорог общего пользования местного значения в части проектирования и строительства (реконструкции) автомобильных дорог общего пользования местного значения с твёрдым покрытием до сельских населённых пунктов, не имеющих круглогодичной связи с сетью автомобильных дорог общего пользования. |  |  |  |  |
| - Реконструкция автомобильной дороги д. Магалинщина – д. Нижняя Гедеоновка Смоленского района Смоленской области | - 2017-2018 | - 2017 | - 40000 | - Администрация Корохоткинского сельского поселения, средства Дорожного фонда Смоленской области |
|  |  | - 2018 | - 10000 |  |
| - Проектирование работ по объекту: «Реконструкция подъездной дороги к д. Валутино через н.п. пос. Гедеоновка, ул. Мира, ул. Полевая, а также д. Валутино, ул. Садовая, ул. Ленина | - 2018 | - 2018 | - 2000 | - Администрация Корохоткинского сельского поселения Смоленского района Смоленской области - Средства Дорожного фонда Смоленской области |
| - Реконструкция подъездной дороги к д. Валутино через н.п. пос. Гедеоновка, ул. Мира, ул. Полевая, а также д. Валутино, ул. Садовая, ул. Ленина | - 2019-2020 | - 2019 | - 40000 | - Администрация Корохоткинского сельского поселения Смоленского района Смоленской области - Средства Дорожного фонда Смоленской области |
|  |  | - 2020 | - 10000 |  |
| - Изготовление проектно-сметной документации на строительство подъездной дороги с твёрдым покрытием к д. Никольское протяженностью 1,5 км | - 2019 | - 2019 | - 2000 | - Администрация Корохоткинского сельского поселения Смоленского района Смоленской области - Средства Дорожного фонда Смоленской области |
| - Изготовление проектно-сметной документации на строительство подъездной дороги с твёрдым покрытием к д. Никольское протяженностью 1,5 км | - 2020 | - 2020 | - 2000 | - Администрация Корохоткинского сельского поселения Смоленского района Смоленской области - Средства Дорожного фонда Смоленской области |
| - Улучшение транспортно-эксплуатационных качеств автомобильных дорог общего пользования местного значения |  |  |  |  |
| - Приобретение и установка дорожных знаков и информационных щитов для участников дорожного движения д. Магалинщина, д. Валутино, пос. Гедеоновка | - 2017-2020 |  | - 350 | - Администрация Корохоткинского сельского поселения Смоленского района Смоленской области |
| - Приобретение и установка дорожных знаков и информационных щитов для участников дорожного движения, д. Быльники | - 2020 |  | - 100 | - Администрация Корохоткинского сельского поселения Смоленского района Смоленской области |
| - Выполнение ремонтно-восстановительных работ по восстановлению улично-дорожной сети, ремонт автомобильных дорог |  |  |  |  |
| - Ремонт автомобильных дорог местного значения | - 2017-2020 |  | - 3000 | - Администрация Корохоткинского сельского поселения Смоленского района Смоленской области |
| - Выполнение мероприятий по технической инвентаризации и паспортизации муниципальных автомобильных дорог |  |  |  |  |
| - Техническая инвентаризация и паспортизация автомобильной дороги д. Магалинщина | - 2019 - 2020 |  |  | - Администрация Корохоткинского сельского поселения Смоленского района Смоленской области |